附件3

长治市近期规划农村生活污水治理投资情况统计表

附表3-1  长治市2020年农村生活污水治理投资情况统计表

| 序号 | 县区 | 总投资（万元） | 截止2020年底完成投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潞州区 | 1877.93 | 1877.93 |
| 2 | 上党区 | 680 | 680 |
| 3 | 屯留区 | 580 | 580 |
| 4 | 潞城区 | 848.72 | 457 |
| 5 | 襄垣县 | 400 | 480 |
| 6 | 平顺县 | 320 | 320 |
| 7 | 黎城县 | 696.8 | 696.8 |
| 8 | 壶关县 | 1300 | 1100 |
| 9 | 长子县 | 210 | 200 |
| 10 | 武乡县 | 333 | 333 |
| 11 | 沁县 | 0 | 0 |
| 12 | 沁源县 | 614.64 | 353.42 |
| 总计 |  | 7861.09 | 7078.15 |

附表3-2长治市2021-2025年农村生活污水治理投资情况统计表

（按工程分类）

| 序号 | 县区 | 投资估算（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 管网工程 | 小计 |
| 1 | 潞州区 | 2492.84 | 12126.32 | 14619.16 |
| 2 | 上党区 | 2086 | 7822 | 9908 |
| 3 | 屯留区 | 1041 | 4058.8 | 5099.8 |
| 4 | 潞城区 | 1663 | 4648 | 6311 |
| 5 | 襄垣县 | 1128 | 4176 | 5304 |
| 6 | 平顺县 | 3065.29 | 1853.41 | 4918.7 |
| 7 | 黎城县 | 2985.3 | 3713 | 6698.3 |
| 8 | 壶关县 | 1472 | 7004 | 8476 |
| 9 | 长子县 | 150 | 843.86 | 993.86 |
| 10 | 武乡县 | 183.3 | 3587.6 | 3770.9 |
| 11 | 沁县 | 0 | 1080 | 1080 |
| 12 | 沁源县 | 639.4 | 4707.24 | 5346.64 |
| 总计 |  | 16906.13 | 55620.23 | 72526.36 |

附表3-3 长治市2020-2025年农村生活污水治理投资情况统计表

（按年度分类）

单位：万元

| 序号 | 县区 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潞州区 | 1877.93 | 3871.32 | 2630.67 | 1761.57 | 2271.53 | 4084.07 | 16497.09 |
| 2 | 上党区 | 680 | 894 | 2803 | 1321 | 2156 | 2734 | 10588 |
| 3 | 屯留区 | 580 | 723.2 | 905.8 | 1555 | 1258.3 | 657.5 | 5679.8 |
| 4 | 潞城区 | 848.72 | 608 | 1448 | 1048 | 1532 | 1675 | 7159.72 |
| 5 | 襄垣县 | 400 | 516 | 1152 | 798 | 1098 | 1740 | 5704 |
| 6 | 平顺县 | 320 | 1272.62 | 777.94 | 1027.05 | 961.54 | 879.55 | 5238.7 |
| 7 | 黎城县 | 696.8 | 2303.1 | 1373.3 | 1179.9 | 784.5 | 1057.5 | 7395.1 |
| 8 | 壶关县 | 1300 | 336 | 1704 | 1989 | 2230 | 2217 | 9776 |
| 9 | 长子县 | 210 | 167.5 | 164.26 | 241.99 | 246.38 | 173.73 | 1203.86 |
| 10 | 武乡县 | 333 | 425.7 | 473.2 | 1104 | 992 | 776 | 4103.9 |
| 11 | 沁县 | 0 | 282 | 210 | 348 | 144 | 96 | 1080 |
| 12 | 沁源县 | 614.64 | 1000.24 | 1429 | 1065 | 837 | 1015.4 | 5961.28 |
| 总计 |  | 7861.09 | 12399.68 | 15071.17 | 13438.51 | 14511.25 | 17105.75 | 80387.45 |