附件1
长治市消防站及乡镇专职消防站建设计划表（119座）

行政区	时间	建设标准	街道、乡镇名称
潞州区

（18座）	2024年	一级乡镇专职消防站（9座）	大辛庄镇、东街街道、故县街道、黄碾镇、太行西街街道、西街街道、 延安南路街道、英雄南路街道、太行东街
2025年	二级乡镇专职消防站（7座）	马厂镇（长北街道归入马厂镇）、老顶山街道、英雄中路街道、紫金街道、西白兔镇、五马街道、常青街道
2026年	乡镇志愿消防站（2座）	西白兔乡、长治市老顶山旅游开发管理中心
上党区

（10座）	2024年	一级乡镇专职消防站（4座）	苏店镇（全国重点镇）、荫城镇（全国重点镇）、郝家庄镇、八义镇
2025年	二级乡镇专职消防站（5座）	西火镇、南宋镇、东和乡、西池乡、北呈乡
2026年	乡镇志愿消防站（1座）	振兴新区
屯留区

（11座）	2024年	一级城市消防站（1座）	余吾镇（化工园区）
一级乡镇专职消防站（2座）	渔泽镇（全国重点镇）、路村乡
2025年	二级乡镇专职消防站（8座）	吾元镇、张店镇、丰宜镇、李高乡、河神庙乡、西流寨综合服务中心、康庄综合服务中心、上莲综合服务中心
潞城区

（6座）	2025年	二级乡镇专职消防站（2座）	成家川街道、翟店镇
2026年	乡镇志愿消防站（4座）	黄牛蹄乡、史回镇、微子镇、辛安泉镇
黎城县

（7座）	2024年	一级乡镇专职消防站（1座）	西井镇
2025年	二级乡镇专职消防站（3座）	上遥镇、黄崖洞镇、洪井镇
2026年	乡镇志愿消防站（3座）	东阳关镇、西仵镇、程家山镇
襄垣县

（8座）	2024年	一级乡镇专职消防站（1座）	下良镇（全国重点镇）
2025年	二级乡镇专职消防站（7座）	夏店镇、西营镇、王村镇、虒亭镇、善福镇、侯堡镇、古韩镇
平顺县

（10座）

2025年	二级乡镇专职消防站（3座）	龙溪镇、东寺头乡、阳高乡
2026年	乡镇志愿消防站（7座）	石城镇、苗庄镇、西沟乡、虹梯关乡、北耽车乡、北社乡、玉峡关镇

沁 县

（10座）	2024年	一级乡镇专职消防站（1座）	松村镇（沁县现代农业示范区）
2025年	二级乡镇专职消防站（7座）	册村镇、故县镇、郭村镇、南里镇、沁州黄镇、新店镇、漳源镇
2026年	乡镇志愿消防站（2座）	牛寺乡、杨安乡
沁源县

（9座）	2026年	乡镇志愿消防站（9座）	灵空山镇、王和镇、景凤镇、中峪乡、法中乡、交口乡、聪子峪乡、韩洪乡、赤石桥乡
武乡县

（11座）	2024年	一级城市消防站（1座）	蟠龙镇（全国重点镇）（历史文化）
一级乡镇专职消防站（1座）	洪水镇（全国重点镇）
2025年	二级城市消防站（1座）	故城镇（开发区）
2026年	乡镇志愿消防站（8座）	大有乡、分水岭乡、韩北镇、贾豁乡、监漳镇、上司乡、石北乡、涌泉乡
壶关县

（9座）	2024年	一级城市消防站（1座）	大峡谷镇
2025年	二级乡镇专职消防站（5座）	百尺镇、店上镇、晋庄镇、集店镇、黄山乡
2026年	乡镇志愿消防站（3座）	树掌镇、东井岭乡、石坡乡
长子县

（10座）	2024年	一级城市消防站（1座）	宋村镇（化工园区）
一级乡镇专职消防站（1座）	大堡头镇（重点镇）
2025年	二级乡镇专职消防站（8座）	鲍店镇、石哲镇、慈林镇、色头镇、南漳镇、碾张乡、常张乡、南陈镇
注：由于部分地区化工企业多、或为全国重点镇、历史文化悠久，建议余吾镇、蟠龙镇、故城镇、大峡谷镇、宋村镇应按照县区规划，立足长远、适度超前建设一级城市消防站，其余乡镇按一级乡镇专职消防站标准建设。现苏店镇已开工，黄碾镇正在办理用地手续。