| — 16 — 附件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长治市建设生产服务型国家物流枢纽任务分解表 |  |  |  |
| 主要任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 一、畅通铁路枢纽通道 |  |  |  |
| 邯长铁路（长治北至河北悬钟段）复线改造工程 | 由国铁集团组织实施，线路全长96公里，其中长治境内约70公里，总投资50亿元。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局,潞州区、 潞城区、黎城县政府 |
| 武沁铁路沁沁线、武左线扩能改造工程 | 由山西武沁铁路有限公司组织实施，项目总投资1.2亿元。建设内容一是沁沁线扩能改造工程，包括轨道、信号、隧道等工程；二是武左线扩能改造工程，包括桥涵、轨道、隧道等工程。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局，沁源县、沁县、武乡县政府 |
| 沁源新交口至安泽地方铁路工程 | 线路全线长41.86公里，设计运量1900万吨/年。总投资29.75亿元，建设内容包括选址、新交口连线、铁路专用线及配套工程。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 沁源县政府 |
| 邯长线与瓦日线连接线改造工程 | 谋划研究 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 潞城区、平顺县政府 |
| 太焦线与邯长线连接线改造工程 | 谋划研究 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 潞州区、潞城区政府 |
| 太焦铁路（修文至长治北）复线改造工程 | 谋划研究 | 市发改委 | 市规划和自然资源局，潞州区、 襄垣县、武乡县、沁县政府 |

| 主要任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潞城区潞铁智慧物流园陆港铁路专用线建设项目 | 总投资3.8亿元，建设内容包括既有铁路专用线改造和新增装卸线等工程。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 潞城区政府 |
| 上党区绿能物流铁路专用线建设项目 | 总投资24.5亿元，项目线路全长13.14公里，项目建成后年货运量达到1000万吨。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 上党区、壶关县政府 |
| 襄垣鸿达煤化铁路专用线建设项目 | 总投资3亿元，线路全长2公里，项目建成后年货运量达到600万吨。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 襄垣县政府 |
| 晋控山西电力长治煤电储运铁路专用线建设项目 | 总投资8.84亿元，项目于太焦线王里堡车站接轨，项目建成后年货运量达到1500万吨。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 潞州区、潞城区政府 |
| 沁县瑞隆尧山铁路专用线建设项目 | 总投资2.2亿元，铁路专用线里程4.8公里，新建一座3.5万平方米集装箱站台，一座3.5万平方米的储煤及全封闭煤棚装车站台。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 潞州区、沁县政府 |
| 壶关国投公司专业铁路项目 | 总投资11.7亿元，选址于长治市壶关县集店乡，在瓦日铁路壶关站瓦塘端接轨。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 壶关县政府 |
| 二、构建高效公路运输网 |  |  |  |
| — 17 — 黎霍高速公路建设 | 长治境内全长116公里，总投资140亿。 | 市交通局 | 市规划和自然资源局 黎城县、沁县、沁源县、 襄垣县、潞城区政府 |
| 推进平遥—沁源—安泽高速公路 | 平遥至安泽高速公路项目，全长约116.256公里。设计速度100km/h，公路等级为四车道高速公路，汽车荷载等级采用公路I级。 | 市交通局 | 市规划和自然资源局 沁源县政府 |

| — 18— 主要任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施长太、长晋和长安高速扩能改造 | 谋划研究 | 市交通局 | 市规划和自然资源局 武乡县、襄垣县、长子县、平顺县、壶关县、潞州区、屯留区、上党区政府 |
| 实施208国道一级路改造工程 | 项目改造线路全长128公里，总投资68亿。 | 市公路分局 | 市规划和自然资源局 武乡县、沁县、襄垣县、 屯留区、上党区政府 |
| 实施309国道一级路改造工程 | 谋划研究 | 市公路分局 | 市规划和自然资源局，黎城县、 潞城区、潞州区、屯留区政府 |
| 实施省道S102线榆黄路（北环街—黄碾镇）改扩建工程 | 谋划研究 | 潞州区政府 | 市规划和自然资源局 市公路分局 |
| 三、打造航空物流枢纽 | 以长治机场和屯留沙家庄通航机场为依托，以航空物流为核心、“铁公机”多式联运为重点，着力打造空陆协同、客货协同的空港型物流枢纽，形成涵盖高附加值产品、日用消费品、战略保障物资、特种货物的物流综合服务体系，培育客货运并举、生产性服务业和生活性服务业并重的屯留新城区。 | 市发改委 | 市规划和自然资源局 屯留区政府 |
| 四、完善枢纽节点功能 |  |  |  |
| 长治北综合物流枢纽节点工程 | 该节点依托长治北站，进行技术改造，盘活存量资产。 | 市发改委 潞州区政府 | 市工信局、市能源局、市交通局 |

| 主要任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壶关“综合物流枢纽+产业园”节点工程 | 该节点位于瓦日铁路壶关站，包括集装箱作业区、设立功能工业园区等项目建设。 | 市发改委 壶关县政府 | 市工信局、市能源局、市交通局 |
| 长子南瓦日铁路通道中枢节点工程 | 该节点位于瓦日铁路长子南站，包括增加煤炭加工设施、完善交换场、集装箱作业区等项目建设。 | 市发改委 长子县政府 | 市工信局、市能源局、市交通局 |
| 武乡“物流枢纽+煤炭洗选加储运”节点工程 | 该节点选址在武墨线适宜位置，包括仓储、公共洗煤加工设施等项目建设。 | 市发改委 武乡县政府 | 市工信局、市能源局、市交通局 |
| 沁源“武墨线、太焦线、瓦日线”通道枢纽节点工程 | 该节点位于沁水煤田区域内，完善新交口站、线基础设施建设，周边建设以主焦煤和配焦煤为主的深加工设施等。 | 市发改委 沁源县政府 | 市工信局、市能源局、市交通局 |
| 黎城“物流枢纽+钢焦一体化”节点工程 | 该节点位于黎城县，围绕黎城钢焦产业一体化规划推进物流配套设施建设。 | 市发改委 黎城县政府 | 市工信局、市能源局、市交通局 |
| 潞城东“煤炭精细加工+物流、贸易、金融一体化”国际陆港节点工程 | 该节点位于潞城区，包括改造煤炭深加工设施、邯长线电气改造、陆港等项目建设。 | 市发改委 潞城区政府 | 市工信局、市能源局、市交通局 |
| — 19 — 五、加快物流集聚区建设 |  |  |  |
| 上党区长治南物流集聚区 | 推进冷链物流、快递物流、电子商务等物流业态向园区集聚，加强冷链、仓储等项目建设。 | 上党区政府 | 市规划和自然资源局、市交通局、市工信局、市能源局、市行政审批局、市商务局、市邮政局、市农业农村局、市供销社 |

| — 20 — 主要任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潞州区长治北物流集聚区 | 推进煤炭物流、矿粉物流、焦炭物流等物流业态向园区集聚，加强煤炭、矿粉到达、仓储、交割基地等项目建设，同步推进首钢长钢公铁联运“近零碳”物流园区建设。 | 潞州区政府 | 市规划和自然资源局、市交通局、市工信局、市能源局、市行政审批局、市商务局、市邮政局、市农业农村局、市供销社 |
| 屯留区空港物流集聚区 | 依托长治机场和屯留沙家庄通用机场，推进以航空物流、跨境电商、快递为主的大型综合现代化临空物流基地建设。 | 屯留区政府 | 市规划和自然资源局、市交通局、市工信局、市能源局、市行政审批局、市商务局、市邮政局、市农业农村局、市供销社、 长治机场 |
| 潞城东物流集聚区 | 推进煤炭物流、铁路物流、洗煤等物流业态向园区集聚，加强煤炭、仓储、铁路专用线等项目建设。 | 潞城区政府 | 市规划和自然资源局、市交通局、市工信局、市能源局、市行政审批局、市商务局、市邮政局、市农业农村局、市供销社 |
| 黎城县西仵物流集聚区 | 围绕黎城钢焦产业一体化规划，推进煤炭物流、铁路物流、焦炭物流、铁矿物流等物流业态向园区集聚，加强煤炭、矿粉到达、仓储等项目建设。 | 黎城县政府 | 市规划和自然资源局、市交通局、市工信局、市能源局、市行政审批局、市商务局、市邮政局、市农业农村局、市供销社 |
| 长子南物流聚集区 | 推进煤炭物流、铁路物流、快递物流等物流业态向园区集聚，加强煤炭、仓储等项目建设。 | 长子县政府 | 市规划和自然资源局、市交通局、市工信局、市能源局、市行政审批局、市商务局、市邮政局、市农业农村局、市供销社 |

| 主要任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 壶关县集店综合物流集聚区 | 推进机电、建材、钢贸、再生制造物流业态向园区集聚，加强仓储、加工、矿粉接入等项目建设。 | 壶关县政府 | 市规划和自然资源局、市交通局、市工信局、市能源局、市行政审批局、市商务局、市邮政局、市农业农村局、市供销社 |
| 沁源县新交口物流集聚区 | 推进煤炭物流、铁路物流等物流业态向园区集聚，加强煤炭、仓储等项目建设。 | 沁源县政府 | 市规划和自然资源局、市交通局、市工信局、市能源局、市行政审批局、市商务局、市邮政局、市农业农村局、市供销社 |
| 六、建立全市重点物流项目库 | 以存量设施整合提升为主、增量设施补短板为辅，补充完善一批枢纽基础设施体系项目、功能板块项目。 | 市发改委 | 市交通局、市工信局、市能源局、 市商务局、市农业局、市邮政局、 市供销社，各县区政府 |
| 七、建立以货物流向为核心的新编组计划 | 加强与铁路运输调度的协调，编制新编组计划，确保运输计划兑现。 | 市工信局 | 市发改委、市交通局 各县区政府，长治北车站 |
| 八、建立标准化业务流程 | 以多式联运为核心，以物流枢纽为节点，以终到端业务为整体，实现全流程要素间作业环节优化调整，形成“公路集结+深度加工+仓储+铁路运输+分拨+配送”的基本业务链条。 | 市工信局 | 各县区政府 |
| — 21 — 九、建立供应商资源库 | 加强供应商管理，建立优质供应商利益共享机制，构建全链条、全流程、全覆盖的物流供应链体系。 | 市工信局 | 各县区政府 |

| — 22 — 主要任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十、创新枢纽+产业模式 | 最大限度发挥物流枢纽吸附能力，通过产业链、供应链和价值链的延伸，促进更多产业转移和新兴产业集聚。 | 市工信局 | 市工信局、市能源局、市商务局、 市农业农村局、市邮政局、 市供销社，各县区政府 |
| 十一、创新枢纽+交易模式 | 建立“交易+物流+供应链金融”的联动机制，促进数字交易平台和数字物流服务平台的交互。加快全国煤炭交易中心长治专区建设。 | 市金融办 | 市发改委、市商务局、市财政局、 市工信局、市能源局 |
| 十二、创新枢纽+平台模式 | 建设物流枢纽综合信息服务平台，推进综合物流公共信息平台与全国煤炭交易中心长治专区平台相互融合。 | 市发改委 | 市工信局、市交通局、市商务局、 市农业农村局、市市场监管局、长治海关，各县区政府 |
| 十三、创新枢纽+绿色模式 | 大力推动新能源和清洁能源货运车辆及新型载运工具应用，完善充换电、加气（氢）等配套设施，在物流园区、钢铁、火电、煤化工、建材等领域培育绿色运输品牌企业，推动一批城市绿色货运配送试点项目。全面落实邮件快件绿色包装国家规范。 | 市交通局 | 市发改委、市工信局、市邮政局 |
| 十四、全力以赴申报国家物流枢纽承载城市 | 根据国家物流枢纽承载城市申报程序要求，高质量、高标准编制《长治市申请列入国家物流枢纽承载城市申报方案》和《长治市建设生产服务型国家物流枢纽城市总体规划》，明确总体思路和主攻方向，扎实做好向国家、省申报的基础工作。 | 市发改委 | 市交通局、市财政局、市统计局、 市规划和自然资源局、市工信局、市能源局、市商务局、市农业农村局、市金融办、市邮政局、市供销社，各县区政府 |

| 主要任务 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十五、办好数字物流高峰论坛 | 联合中国技术经济学会、清华大学互联网产业研究院等单位在我市举办“数字物流高峰论坛”。 | 市发改委 | 市交通局、市财政局、市工信局、市能源局、市商务局、市农业农村局、市规划和自然资源局、市金融办、市邮政局，各县区政府 |
| 十六、研究出台支持政策 | 全面落实国家和省出台的减税降费政策，围绕物流枢纽节点和重点领域，研究制定出台支持现代物流业发展相关政策。 | 市发改委 | 市交通局、市商务局、市财政局、 市工信局、市规资局、市能源局、 市农业农村局、市金融办、 市邮政局，各县区政府 |
| 十七、组建枢纽运营主体 | 组建长治物流枢纽运营公司，负责长治生产服务型国家物流枢纽的建设和运营。 | 市发改委 | 市财政局、市工信局 |
| 十八、建立投融资机制 | 组建长治市物流投资建设集团，建立多元化的投融资机制，成立产业基金，筹措建设资金。 | 市金融办 | 市发改委、市交通局、市财政局、 市工信局、市商务局、市农业农村局、各县区政府 |
| 十九、加强枢纽建设用地保障 | 加强物流枢纽建设用地保障。 | 市规划和 自然资源局 | 各县区政府 |
| — 23 — 二十、引进培育专业物流人才 | 建立物流行业人才库，多种形式引进培育物流专业人才。加强本地人才培育和本地高等（职业）院校育才能力，强化物流专业技能人才培训开发。 | 市委人才办 | 市教育局、市人社局 |